附件1

宁夏理工学院2026年大学生创新创业训练计划

项目申报书

建筑与环境学院

学    院：

智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统

项目名称：

刘治廷 顾诗渝 于乐 王咏雯 彭志宇

项目成员：

13013936376

联系电话：

曹雅琪

指导教师：

宁夏理工学院创新创业学院制

2026年    5月

项目负责人的承诺与成果使用授权

本人自愿申报本校创新创业研究项目，认可所填写的《宁夏理工学院2026年大学生创新创业训练计划项目申报书》（以下简称为《申报书》）为有约束力的协议，并承诺对所填写的《申报书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。项目在研究工作中，接受学校的管理，并对以下约定信守承诺：

- 遵守相关法律法规。遵守我国著作权法和专利法等相关法律法规；遵守我国政府签署加入的相关国际知识产权规定。

- 遵循学术研究的基本规范，恪守学术道德，维护学术尊严。研究过程真实，不以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果，杜绝伪注、伪造、篡改文献和数据等学术不端行为；

- 凡因项目内容、成果或研究过程引起的法律、学术、产权或经费使用问题引起的纠纷，责任由相应的项目负责人承担。

项目主持人（签章）：

年	月	日

一、简表

| 项目简 况 | 项目名称 | 智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类型及类别 | 创新训练项目 / 一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止年月 | 2026年6月——2027年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 成员简介 | 姓名 | 顾诗渝 |  |  |  |  | 性别 | 男 | 出生年月 |  |  | 2004年7月 |  |
|  | 所在学院及专业 |  |  |  | 建筑与环境学院土木工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人经历 |  | 时间 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 负责内容 |  |  |
|  |  |  | 2025年3月 |  |  | 智眼识蚜—YOLOv11 开启枸杞蚜虫病害精准防控系统 |  |  |  |  | 算法研究 |  |  |
|  |  |  | 2025年9月 |  |  | 多尺度建筑碳排放预测与路径优化系统 |  |  |  |  | 系统架构设计 |  |  |
|  |  |  | 2025年11月 |  |  | 智环先锋—智能环卫车创新系统 |  |  |  |  | 系统优化 |  |  |
|  | 成员 |  | 姓名 | 性别 |  | 所在学院及专业 |  |  |  | 分工 |  |  | 签名 |
|  |  |  | 顾诗渝 | 男 |  | 建筑与环境学院 |  |  |  | 项目统筹与系统设计 |  |  |  |
|  |  |  | 于乐 | 男 |  | 建筑与环境学院 |  |  |  | 算法研究与数据标注 |  |  |  |
|  |  |  | 王咏雯 | 女 |  | 建筑与环境学院 |  |  |  | 文档撰写与成果展示 |  |  |  |
|  |  |  | 彭志宇 | 男 |  | 建筑与环境学院 |  |  |  | 测试验证与报告生成 |  |  |  |

二、项目背景及研究意义（1000字以上）

1. 项目背景 根据《国家级大学生创新创业训练计划管理办法》及宁夏理工学院《关于2026年大学生创新创业训练计划项目立项工作的通知》要求，大学生创新创业训练计划强调“兴趣驱动、自主实践、重在过程”，项目应突出创新性、可行性、实践价值、预期成果和团队执行能力。本项目拟申报类型为创新训练项目，项目类别为一般项目，实施周期拟定为1年。项目将依托建筑与环境学院土木工程专业背景，在指导教师指导下，由本科生团队自主完成项目设计、研究条件准备、系统开发、测试验证、研究报告撰写和成果交流等工作，符合大创计划对学生创新训练、科研训练和项目式学习的基本要求。 当前，桥梁、隧道、道路、边坡及混凝土构筑物等土木基础设施已逐步进入“建设与养护并重”的发展阶段。随着基础设施存量规模不断扩大，传统依赖人工巡检、现场拍照、人工判读和事后整理报告的方式，越来越难以满足大规模、高频次、精细化的巡检需求。尤其是在高墩桥梁、隧道顶部、临边临水、夜间封道、灾后排查、乡村道路桥涵养护和社区公共设施巡查等复杂场景下，人工检测不仅效率较低，而且存在组织成本高、安全风险大、结果一致性不足等问题，难以形成连续、标准、可追溯的病害数据。 裂缝、剥落、渗水、露筋、蜂窝麻面等表观病害，是混凝土及钢筋混凝土结构性能退化的重要外部信号。以裂缝为例，其产生可能与荷载变化、环境侵蚀、材料老化或施工缺陷等因素有关，如果不能及时发现并进行有效评估，可能进一步引发渗水、钢筋锈蚀、表层剥落和承载能力下降等问题，进而影响结构耐久性和运行安全。因此，如何提高病害检测效率、降低人工依赖、实现检测结果标准化和数据化，已经成为基础设施养护管理中的现实需求。 近年来，人工智能大模型、计算机视觉、多模态识别和AI Agent工作流快速发展，为基础设施巡检方式升级提供了新的技术路径。传统视觉识别系统通常只完成“上传图片、输出识别结果”这一单点能力，识别之后仍需要人工整理、人工判断、人工编写报告，难以真正形成全流程自动化。OpenClaw作为自托管AI Agent网关与工作流基础设施，能够连接模型、工具、数据和业务流程，支持任务路由、工具调用、会话记忆、日志追踪和多智能体协作；其中Lobster工作流能够把多个工具步骤组织成可执行、可恢复、可审批、可追踪的流程。将OpenClaw引入基础设施病害检测，可使系统从单一识别工具升级为“AI自动识别、智能分析、报告生成、人工复核、历史归档”的完整诊断闭环。 国内现状：近年来，国内在基础设施病害智能识别方面发展较快。交通、土木、计算机等相关领域的高校和科研机构，已在桥梁裂缝识别、隧道衬砌病害检测、无人机图像采集、混凝土表面分割、轻量化模型部署等方面积累了较多研究成果。研究重点也逐步从实验室标准图像转向真实巡检场景，开始关注复杂背景、细小裂缝、污渍遮挡、阴影反光及多角度拍摄条件下的识别效果。但总体来看，国内多数成果仍集中在算法验证层面，真正能够把图像采集、AI识别、风险判断、报告生成、复核记录和长期档案贯通起来的工程化系统还不够成熟，自动化工作流和可追溯管理能力仍有较大提升空间。 国外现状：欧美、日本等国家和地区在基础设施检测标准化、桥梁检查制度、数字档案建设和智能巡检方面起步较早，形成了较成熟的规范体系和应用基础。国外相关研究更强调将图像识别、无人机巡检、三维建模、边缘推理和资产管理结合起来，重点不只是“识别病害”，而是将病害识别纳入完整的巡检流程与养护体系之中。在系统集成、检测流程规范化、成果工程化以及复杂环境适应性方面，国外整体推进较早，但同时其系统复杂度和部署成本也相对较高，更多应用于标准化程度较高、专业需求较强的场景。 国家和区域层面：近年来，国家持续推进交通基础设施数字化转型和智慧养护体系建设，强调公路基础设施全生命周期数字化管理，鼓励人工智能、物联网、无人机巡检、数字孪生等技术在交通基础设施中的应用。大创立项通知同时鼓励项目结合“新工科、新医科、新农科、新文科”建设方向，推动思政教育、专业教育与创新创业教育融合，关注农业农村与城乡社区面临的实际问题，服务乡村振兴与社区治理。本项目以基础设施安全诊断为切入点，既契合新工科背景下土木工程与人工智能交叉融合方向，也可面向乡村道路、社区桥涵、校园建筑和城市公共设施巡检需求提供智能化方案，具有明确的社会服务价值。 项目层面：在上述背景下，“智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统”以桥梁、隧道、道路等土木基础设施表观病害检测需求为切入点，拟构建由视觉识别模型、OpenClaw智能体编排、Lobster自动化工作流、报告生成引擎和历史数据库组成的原型系统。项目不是简单地给裂缝图片打框，而是让AI Agent自动完成图像接收、预处理、病害识别、结果量化、风险分级、报告生成、异常提醒和档案留存，使传统巡检由“人工看图、人工判断、人工写报告”转向“系统自动初筛、人员重点复核、数据持续沉淀”的新模式。 2. 项目研究意义 本项目旨在面向桥梁、隧道、道路、建筑构筑物、乡村道路桥涵和社区公共设施等巡检场景，研究并实现一种基于OpenClaw智能体工作流的病害AI全自动识别与诊断系统，着力解决传统人工巡检中效率低、主观性强、风险高、资料分散和数据复用不足等问题，其研究和应用意义主要体现在以下几个方面。 第一，有助于提高基础设施巡检效率。系统可对巡检图片进行自动识别和初步分级，将大量重复性的图像初筛、病害标注和报告整理工作交由AI完成，使检测人员把精力集中在高风险区域复核和维修决策上，从而缩短巡检成果输出周期。 第二，有助于提升检测结果的规范性。通过统一的视觉识别模型、风险判定规则和报告模板，系统能够减少不同人员经验差异对检测结果的影响，使病害位置、类型、数量、长度、面积、风险等级等信息以结构化方式输出，提高结果表达的一致性和可复查性。 第三，有助于推动土木工程与AI智能体技术融合。OpenClaw的价值不在于替代视觉模型，而在于把模型、工具和业务流程连接起来。本项目将病害识别模型、图像增强工具、量化分析工具、报告生成工具和数据库管理工具纳入OpenClaw工作流，探索AI Agent在工程巡检中的落地路径，具有较强的交叉创新意义。 第四，有助于形成可追溯的基础设施病害数据资产。传统巡检资料往往以图片、表格或纸质报告分散保存，后续难以进行趋势分析。本项目通过历史数据库记录检测时间、构件位置、识别结果、风险等级、人工复核意见和报告文件，为病害趋势对比、维修前后评估和全生命周期管理提供数据基础。 第五，有助于提升学生创新训练质量。项目覆盖需求分析、数据采集、模型训练、系统开发、流程编排、测试验证、文档写作、成果转化等完整训练环节，符合大创计划“自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果交流”的要求，有利于提升团队成员的科研意识、工程实践能力、协作能力和创新创业素养。 3. 项目优势与发展前景 本项目的优势首先在于应用场景明确，直接面向桥梁、隧道、道路等基础设施巡检中的真实需求，问题具体，目标清晰，具有较强的工程导向。相比单纯追求模型精度的算法研究，本项目更注重从图像输入、病害识别、量化分析到风险判断、报告生成和历史记录管理的整体流程，更接近真实使用场景。 其次，项目具有较好的技术组合创新性。视觉识别模型解决“看得见、识别准”的问题，OpenClaw解决“接得上、跑得通、可追踪”的问题，Lobster工作流解决“多步骤任务自动执行、关键节点可复核”的问题。三者结合后，系统能够从“AI识别工具”升级为“AI自动诊断流程”，项目特色更加鲜明。 再次，项目符合2026年大创评审导向。通知中明确评审将重点考察创新性与前沿性、可行性与实践性、预期成果与价值、团队构成与执行能力，其中创新性与前沿性占比30%，可行性与实践性占比25%，预期成果与价值占比25%，团队构成与执行能力占比20%。本项目面向新工科和人工智能前沿应用，具备创新性与前沿性；项目以可开发的原型系统、可采集的数据集和可验证的测试指标为支撑，具备可行性与实践性；项目预期形成软件原型、数据集、研究报告、论文或软件著作权等可考核成果，具备明确产出；团队成员分工覆盖算法、系统、文档、测试和展示，具备持续推进能力。 从推广前景看，本项目可先在校内建筑、道路、桥涵、实验构件图片上开展原型验证，再逐步扩展到道路裂缝识别、隧道衬砌病害检测、建筑外立面裂缝监测、边坡表面病害识别、乡村道路养护和社区公共设施巡查等场景。随着智慧交通、数字住建和基础设施全生命周期管理理念的持续推进，病害巡检的自动化、数字化和智能化将成为行业发展趋势，本项目具备较好的应用延展空间和成果转化潜力。

三、项目实施方案

1.具体研究或改革内容、目标和拟解决的关键问题（500字以上） 本项目以“智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统”为核心，面向桥梁、隧道、道路、混凝土构筑物、乡村道路桥涵和社区公共设施等典型土木工程场景，围绕“病害图像采集难、人工巡检效率低、检测结果主观性强、诊断流程断裂、历史数据难沉淀、智能化水平不足”等现实问题，开展视觉识别、智能体编排、自动化工作流、风险评估、报告生成和巡检流程数字化等方面的研究。项目定位为创新训练项目，强调学生团队在导师指导下自主完成研究设计、技术实现、系统验证和成果总结，避免低水平重复立项，突出新工科交叉应用与工程实践训练价值。 在具体研究内容上，项目主要包括以下七个方面。第一，构建适用于土木病害检测的图像数据处理流程。项目拟采集桥梁、道路、隧道、混凝土构件、校园建筑和公开数据集中具有代表性的病害图片，建立包含裂缝、剥落、渗水、露筋、蜂窝麻面等类型的样本库，并进行清洗、分类、标注和增强处理。针对现场图像常见的阴影、反光、污渍、纹理干扰、拍摄角度变化等问题，研究图像增强和质量筛选方法，提高原始图像在工程环境下的可用性。 第二，研究基于深度学习的病害视觉识别模型优化方法。项目拟结合目标检测、实例分割、轻量化模型和半自动标注等策略，逐步建立适用于桥梁、道路和混凝土结构表面病害识别的数据集与训练机制，提升模型在真实工况下的识别精度与泛化能力。模型训练过程中将重点关注细小裂缝、复杂背景、低光照、弱纹理和污渍遮挡等难点，并通过准确率、召回率、误检率、漏检率和推理速度等指标进行综合评估。 第三，研究病害量化分析与风险等级划分方法。系统不仅判断图片中是否存在病害，还将进一步输出病害类型、位置、数量、长度、面积或范围估计等信息，并结合土木工程巡检经验建立初步风险分级规则。对于裂缝类病害，重点探索像素尺度到实际尺度的换算方法、裂缝长度估算方法和风险等级表达方式；对于剥落、渗水等病害，重点探索区域面积估算和严重程度描述方法，为后续维修建议和养护决策提供依据。 第四，研究基于OpenClaw的智能体任务编排机制。项目拟将图像质检Agent、视觉识别Agent、病害量化Agent、风险评估Agent、报告生成Agent、人工复核Agent和归档管理Agent纳入统一工作流，通过OpenClaw完成任务路由、工具调用、结果传递、日志记录和异常处理。项目将重点探索多Agent如何围绕同一巡检任务进行协作，使图像处理、模型推理、结果解释、报告输出和历史存储形成稳定链路。 第五，研究Lobster自动化工作流在巡检场景中的应用方式。项目拟将“上传图像—质量检查—模型推理—结果标注—风险分级—报告生成—人工复核—历史归档”组织为可执行、可追踪、可恢复的流程。对于低置信度、高风险或异常结果，系统自动进入人工复核节点；对于普通结果，系统自动生成报告草稿并写入数据库。通过这种方式，项目既体现AI自动化能力，又保留工程检测中必要的人机协同与责任边界。 第六，研究检测结果可视化与自动报告生成机制。系统将识别结果自动转化为图像标注、结构化记录、风险提示和标准化检测报告，报告内容包括项目名称、检测时间、图片来源、病害类型、位置描述、数量统计、风险等级、复核意见和处理建议等。该部分将直接服务大创项目展示、结题报告撰写和后续成果转化。 第七，研究项目过程管理与成果沉淀机制。依据通知中对结题材料的要求，项目将完整记录项目开展过程、成员分工、阶段进度、测试数据、经费使用说明和成果产出情况，形成可检查、可复盘、可展示的项目档案。预期成果将围绕系统原型、研究报告、论文、软件著作权和竞赛展示材料展开，保证成果具有明确性和可考核性。 本项目的总体目标，是开发一套具有实际应用价值的基础设施病害AI全自动识别与诊断原型系统，初步实现病害识别自动化、诊断流程智能化、评估结果可量化、检测过程可追踪、数据成果可沉淀。具体目标包括：建立不少于500张典型基础设施表面病害图片的数据样本库和标注规范；训练并优化适用于裂缝等典型病害检测的视觉模型；完成OpenClaw智能体编排与Lobster工作流设计；实现病害数量统计、尺寸估计与风险等级判定；完成检测结果可视化展示、PDF报告自动生成与历史数据库记录；形成一套可在实验室和工程试点环境中演示运行的系统原型。 本项目拟重点解决以下关键问题：一是复杂环境下病害图像质量不稳定、模型识别易受干扰的问题；二是传统AI识别结果与巡检业务流程脱节、仍需大量人工整理的问题；三是病害结果缺少统一量化标准和可追溯记录的问题；四是多模型、多工具、多步骤之间缺少统一调度与协同的问题；五是自动诊断结果需要兼顾效率、可靠性和人工复核的问题。通过本项目实施，预期能够显著缩短人工巡检图像初筛和结果整理时间，提高病害发现效率和检测标准一致性，增强巡检工作的数字化、规范化和智能化水平。

实施方法、实施步骤（500字以上） “智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统”在实施过程中，坚持以实际需求为导向、以技术研发为支撑、以阶段推进为路径，围绕基础设施病害智能识别和OpenClaw自动化工作流两条主线，有序开展需求分析、数据集构建、模型训练、智能体编排、系统开发、功能集成、测试验证和成果总结等工作。项目实施周期拟定为2026年6月至2027年6月，符合大创计划项目1年或2年的建设周期要求。项目将按照“兴趣驱动、自主实践、重在过程”的原则推进，注重过程记录、阶段检查和成果沉淀。 在实施方法上，项目主要从需求分析、数据建设、算法研究、OpenClaw工作流设计、系统开发、测试评价和成果转化七个方面同步推进。首先，通过查阅基础设施病害检测、计算机视觉、深度学习、AI Agent、OpenClaw、智慧养护和大创项目管理等相关资料，结合桥梁、道路、隧道、校园建筑和乡村道路桥涵等典型场景的巡检需求，明确项目建设目标、系统功能构成及关键评价指标，保证项目设计具有明确的问题导向和现实针对性。其次，围绕裂缝、剥落、渗水等典型病害识别能力，项目采用数据驱动方式开展基础数据建设，通过采集、整理和筛选病害图像样本，逐步建立适用于模型训练和测试的数据集，并结合人工标注、半自动标注等方式不断完善样本质量。 在算法研究与系统开发方面，项目采取并行推进的方式开展实施。一方面，针对工程现场图像中常见的阴影、反光、噪声干扰、病害边界不清晰等问题，研究适用于病害检测任务的图像增强、目标检测、实例分割和量化分析方法，不断提高模型在复杂场景下的识别能力；另一方面，同步开展系统前后端功能开发，将图像上传、模型推理、结果展示、风险判断、报告生成和历史记录管理等功能逐步集成到统一平台中，确保算法成果能够及时转化为系统功能。 在OpenClaw应用方面，项目将重点设计“智能体+工具+流程”的系统架构。系统拟设置图像质检Agent、病害识别Agent、量化分析Agent、风险评估Agent、报告生成Agent、人工复核Agent和归档管理Agent，由OpenClaw统一管理各Agent的任务流转和工具调用。Lobster工作流负责把各模块串联为可执行流程：当用户上传巡检图片后，系统自动进行图像质量判断，合格图片进入视觉模型推理，识别结果进一步进入尺寸估计和风险分级模块，随后自动生成图像标注结果和检测报告；对于低置信度、高风险或异常结果，系统自动进入人工复核节点，复核完成后再写入历史数据库。通过这种方式，项目能够实现“自动化”和“可控性”的平衡。 在团队组织方面，项目负责人负责总体统筹、系统架构设计、进度管理和答辩材料整合；算法成员负责图像数据采集、标注规范制定、模型训练和识别效果评估；系统成员负责OpenClaw工作流配置、后端接口、数据库和报告生成模块；测试成员负责样例数据验证、功能测试、误检漏检记录和用户体验反馈；文档成员负责过程材料、经费记录、结题报告、论文初稿和成果申报材料整理。团队将定期开展项目例会，形成阶段性任务清单和问题台账，保证项目持续推进。 在经费使用方面，项目将按照学校和学院具体立项级别执行经费管理要求。若按校级项目资助额度执行，拟将经费优先用于数据采集与打印、标注与测试材料、云端模型训练或接口调试、文献资料、成果展示材料和软件著作权申请等必要支出。经费使用将坚持合理、节约、真实、可追溯原则，并在结题时提交经费使用说明。 根据项目推进需要，整体实施过程拟分为以下六个阶段： 第一阶段：项目准备与需求分析（2026年6月—2026年7月）。明确项目应用对象、使用场景和建设目标，系统梳理传统人工巡检流程中存在的主要问题，如检测效率较低、结果主观性较强、数据记录分散以及后续统计分析困难等。在此基础上，确定系统的主要建设内容和功能框架，初步明确图像上传、病害识别、智能诊断、报告生成、人工复核和历史归档等功能模块。 第二阶段：数据集构建与图像预处理（2026年7月—2026年9月）。围绕桥梁、道路、隧道、校园建筑和混凝土构件等场景，采集和整理典型病害图像，建立初步数据集。对图像进行清洗、分类、标注和增强，形成训练集、验证集和测试集，并探索半自动标注方法，提高数据准备效率。 第三阶段：病害识别模型训练与优化（2026年9月—2026年11月）。选择适合目标检测或分割任务的视觉模型作为基础，开展裂缝、剥落、渗水等病害识别训练，重点优化细小病害、复杂背景和弱纹理条件下的识别效果，并通过准确率、召回率、误检率、漏检率等指标进行评估。 第四阶段：OpenClaw智能体与Lobster工作流搭建（2026年11月—2027年1月）。根据巡检业务流程设计多个功能Agent，接入图像处理、模型推理、风险评估、报告生成和数据库写入等工具，搭建可执行的Lobster工作流，实现任务自动流转、关键节点复核、异常重试和日志记录。 第五阶段：系统平台开发与功能集成（2027年1月—2027年3月）。开发系统前端展示页面和后端服务接口，完成用户上传、自动识别、结果可视化、风险分级、报告下载、历史查询和复核记录等功能，将算法模块和OpenClaw工作流统一集成到原型平台中。 第六阶段：测试验证、成果完善与结题准备（2027年3月—2027年6月）。通过样例图片、模拟巡检任务和对比实验对系统进行测试，重点检查识别效果、流程稳定性、报告完整性和用户操作体验。根据测试结果优化模型参数、工作流节点和界面交互，最终形成系统原型、项目结题报告、论文或论文初稿、软件著作权申请材料、竞赛展示材料和过程档案。 总体来看，本项目实施方案强调从实际需求出发，围绕数据、算法、智能体、系统、测试和成果六个层面逐步推进，形成从前期分析到后期落地的完整实施链路。通过分阶段建设、持续测试和动态优化，项目能够在控制研发风险的同时提高成果转化效率，最终实现病害识别智能化、巡检流程自动化和病害管理规范化的建设目标。

项目预期研究成果和实践效果（项目的特色与创新之处等）（500字以上） “智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统”项目完成后，预期将在技术研究、系统实现、实践应用、学生训练和成果推广等方面形成较为完整的成果体系。项目目标并不局限于开发一个具备病害识别功能的软件原型，而是围绕基础设施巡检这一实际需求，构建一套集图像采集、智能识别、病害量化、风险评估、工作流编排、报告生成、人工复核和历史追踪于一体的数字化诊断流程，使项目成果既具备一定的研究价值，也具有较强的工程应用意义。 在研究成果方面，项目预计形成一套面向基础设施表面病害识别与智能体流程编排的技术方案。该方案将围绕复杂环境下的图像增强、病害目标检测、病害尺寸估计、风险等级评估、OpenClaw任务编排、Lobster自动化工作流和结果可视化等关键问题展开，逐步建立符合工程场景需求的技术框架。通过项目实施，团队将在视觉模型优化、复杂背景下病害提取、病害量化分析、AI Agent工作流设计等方面积累较为系统的研究经验，并形成项目报告、实验分析材料、流程设计文档和阶段性成果文档等内容，为后续开展更深入的科研研究、竞赛展示或论文撰写奠定基础。同时，项目还将沉淀不少于500张典型病害图像样本及标注经验，为后续继续扩充数据集、提升模型性能和拓展检测对象提供支撑。 在系统成果方面，项目预期开发出“智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统”原型平台，实现对基础设施病害图像的智能化处理与诊断。系统能够完成图像上传、质量检测、病害自动识别、检测结果标注显示、病害数量统计、尺寸估算、风险等级输出、OpenClaw工作流自动调度、人工复核记录、检测记录保存和报告自动生成等主要功能，基本实现从算法验证到系统化应用的闭环构建。与单纯的识别模型相比，该系统更加重视整体流程和使用体验，不仅关注识别结果本身，也关注任务如何自动执行、结果如何被复核、数据如何沉淀、报告如何输出和历史记录如何追踪。 在大创结题成果方面，项目将按照通知要求提前设计可考核产出，确保项目结题材料格式规范、内容完整。预期成果包括：一套可运行、可演示的系统原型；一份完整项目结题报告，内容涵盖项目开展过程、成员分工、完成情况、测试结果和经费使用说明；一份基础设施病害图像样本库及标注规范；一套OpenClaw/Lobster工作流配置与说明文档；一套自动生成的检测报告模板；一篇不少于3000字的项目相关论文或论文初稿，争取在正式刊物发表；一项软件著作权申请材料，围绕系统平台或工作流软件成果进行申报；一套创新创业竞赛或学院展示材料，争取参加学校认定竞赛并冲击省级奖项。若项目后续被推荐为自治区级或国家级项目，将优先以软件著作权、论文发表和竞赛获奖作为结题成果支撑。 在实践效果方面，项目实施后预计能够有效提升基础设施病害巡检工作的效率和规范性。传统巡检通常需要人工逐张查看图像、人工判断病害程度、人工整理检测记录和人工编写报告，不仅工作量较大，而且容易受到人员经验差异的影响，存在效率偏低、主观性较强、标准不统一等问题。通过本项目构建的智能诊断系统，可将巡检流程优化为“AI自动初筛、系统自动报告、人员重点复核”的模式，即先由系统完成图像识别、风险初判、结果分类和报告草稿生成，再由检测人员针对重点区域和低置信度结果进行确认与修正。这样既能够减少重复性判读工作，提高巡检成果输出效率，也有助于增强检测过程的规范化程度，使病害信息记录更加标准、结果表达更加直观、管理过程更加连续。 从管理效果来看，本项目还有助于推动基础设施病害检测由“结果分散、资料孤立”向“流程可追踪、数据可复用”转变。系统中的历史记录模块能够对检测时间、构件位置、识别结果、病害数量、尺寸估值、风险等级、工作流执行日志和人工复核意见等信息进行统一存储，为后续开展病害趋势对比、阶段性巡检统计、维修前后效果评估等工作提供数据支持。这意味着项目成果不仅服务于单次检测任务，还具备向基础设施全生命周期病害管理延伸的潜力，有助于提高病害数据的复用价值和管理价值。 本项目的特色与创新主要体现在以下几个方面。第一，场景导向创新。项目立足桥梁、隧道、道路、乡村道路桥涵和社区公共设施巡检的真实需求，强调系统功能围绕现场使用场景展开设计，不以单纯算法展示为目标，而是突出“为巡检服务、为管理服务、为公共安全服务”的实际应用导向。第二，技术融合创新。项目将计算机视觉识别与OpenClaw智能体工作流结合起来，把视觉模型、图像处理工具、风险评估规则、报告生成工具和数据库管理能力统一纳入AI Agent流程之中，实现从识别结果到业务输出的自动衔接。第三，流程自动化创新。项目引入Lobster工作流思想，将病害识别任务拆解为多个可执行、可追踪、可复核的步骤，使系统具备自动执行、异常重试、关键节点审批和日志留存能力。第四，结果闭环创新。系统不仅输出识别框或风险等级，还能够生成报告、记录复核意见、保存历史数据，形成“识别—分析—复核—归档—追踪”的闭环。第五，训练体系创新。项目将专业课程知识、科研训练、软件开发、创新创业展示和社会服务需求结合起来，有利于形成课赛结合、师生共创、校地协同的创新训练模式。 从推广前景来看，本项目不仅可应用于桥梁混凝土裂缝检测，还可逐步扩展到道路裂缝识别、隧道衬砌病害检测、建筑外立面裂缝监测、校园建筑安全巡查、乡村道路养护以及其他混凝土结构表面缺陷识别等场景。随着智慧交通、数字住建、社区治理和基础设施全生命周期管理理念的持续推进，病害巡检的自动化、数字化和智能化将成为行业发展趋势。本项目顺应这一方向，具备较好的应用延展空间和成果转化潜力。总体而言，本项目预期成果不仅体现在形成一个可运行、可演示、可扩展的智能诊断系统，更体现在通过项目实施探索出一条将AI Agent技术嵌入基础设施安全管理流程的实践路径。项目兼具研究价值、工程价值、管理价值、育人价值和社会服务价值，有望为基础设施病害检测由传统人工巡检向智能化、规范化、数字化方向升级提供有益支撑。 通知要求符合性说明 1. 项目类型：本项目定位为创新训练项目，由本科生团队在指导教师指导下自主完成研究设计、条件准备、系统开发、测试验证、研究报告撰写和成果交流。 2. 项目类别：按学校通知要求申报一般项目，突出项目式学习、科研训练、创新训练与工程实践。 3. 建设周期：实施周期拟定为2026年6月至2027年6月，符合大创计划1年或2年建设周期要求。 4. 评审导向：项目围绕新工科和AI Agent前沿应用展开，兼顾创新性、可行性、预期成果价值和团队执行能力。 5. 成果设计：项目预期形成系统原型、结题报告、样本库、检测报告模板、论文或论文初稿、软件著作权申请材料和竞赛展示材料，能够支撑校级、省级或国家级不同层级的结题要求。 6. 过程管理：项目将完整记录成员分工、阶段进度、测试数据、经费使用说明和成果产出，保证材料真实、规范、可追溯。