附件1

中国国际大学生创新大赛（2026）

项目申报书

建筑与环境学院

学    院：

智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统

项目名称：

刘治廷 顾诗渝 于乐 王咏雯 彭志宇

项目成员：

13013936376

联系电话：

曹雅琪

指导教师：

宁夏理工学院创新创业学院制

2025年    12月

项目负责人的承诺与成果使用授权

本人自愿申报本校创新创业研究项目，认可所填写的《宁夏理工学院第十届中国国际大学生创新大赛项目申报书》（以下简称为《申报书》）为有约束力的协议，并承诺对所填写的《申报书》所涉及各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。项目在研究工作中，接受学校的管理，并对以下约定信守承诺：

- 遵守相关法律法规。遵守我国著作权法和专利法等相关法律法规；遵守我国政府签署加入的相关国际知识产权规定。

- 遵循学术研究的基本规范，恪守学术道德，维护学术尊严。研究过程真实，不以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果，杜绝伪注、伪造、篡改文献和数据等学术不端行为；

- 凡因项目内容、成果或研究过程引起的法律、学术、产权或经费使用问题引起的纠纷，责任由相应的项目负责人承担。

项目主持人（签章）：

年	月	日

一、简表

| 项目简 况 | 项目名称 | 智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目赛道 | 高教主赛道 青年红色筑梦之旅赛道 职教赛道 产业命题赛道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止年月 | 2025年12月—— 2026年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 成员简介 | 姓名 | 顾诗渝 |  |  |  |  | 性别 | 男 | 出生年月 |  |  | 2004年7月 |  |
|  | 所在学院及专业 |  |  |  | 建筑与环境学院土木工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人经历 |  | 时间 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 负责内容 |  |  |
|  |  |  | 2025年3月 |  |  | 智眼识蚜—YOLOv11 开启枸杞蚜虫病害精准防控系统 |  |  |  |  | 算法研究 |  |  |
|  |  |  | 2025年9月 |  |  | 多尺度建筑碳排放预测与路径优化系统 |  |  |  |  | 系统架构设计 |  |  |
|  |  |  | 2025年11月 |  |  | 智环先锋—智能环卫车创新系统 |  |  |  |  | 系统优化 |  |  |
|  | 成员 |  | 姓名 | 性别 |  | 所在学院及专业 |  |  |  | 分工 |  |  | 签名 |
|  |  |  | 顾诗渝 | 男 |  | 建筑与环境学院 |  |  |  | 系统设计 |  |  |  |
|  |  |  | 于乐 | 男 |  | 建筑与环境学院 |  |  |  | 宣传策划 |  |  |  |
|  |  |  | 王咏雯 | 女 |  | 建筑与环境学院 |  |  |  | 后勤保障 |  |  |  |
|  |  |  | 彭志宇 | 男 |  | 建筑与环境学院 |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目背景及研究意义（1000字以上）

1. 项目背景 当前，桥梁、隧道、道路、边坡及混凝土构筑物等土木基础设施已逐步进入“建设与养护并重”的发展阶段。随着基础设施存量规模不断扩大，传统依赖人工巡检、现场拍照、人工判读和事后整理结果的方式，越来越难以满足大规模、高频次、精细化的巡检需求。尤其是在高墩桥梁、隧道顶部、临边临水、夜间封道、灾后排查、乡村道路桥涵养护和社区公共设施巡查等复杂场景下，人工检测不仅效率较低，而且存在组织成本高、安全风险大、结果一致性不足等问题，难以形成连续、标准、可追溯的病害数据。 裂缝、剥落、渗水、露筋、蜂窝麻面等表观病害，是混凝土及钢筋混凝土结构性能退化的重要外部信号。传统人工巡检主要依赖人员经验，不同人员对同一病害图像的严重程度判断可能存在差异，导致结果标准不统一、复查成本较高、历史数据难以沉淀。因此，如何提高病害检测效率、降低重复性初筛负担、实现检测结果结构化与可追踪，已经成为基础设施养护管理中的现实需求。 近年来，计算机视觉、深度学习与AI Agent技术快速发展，为巡检方式升级提供了新路径。已有裂缝识别系统多聚焦于“上传图片、输出识别框”的单点功能，在真实应用中仍存在明显不足：识别结果与巡检流程脱节，复核与归档仍靠人工；多工具缺少统一调度；低置信度与高风险结果缺少流程化处理；历史诊断过程难以连续追踪。OpenClaw作为自托管AI Agent网关与工作流基础设施，能够连接模型、工具、数据和业务流程；Lobster工作流思想则强调把多步骤组织成可执行、可追踪的流程。将Agent工作流引入基础设施病害检测，可使系统从单一识别工具升级为“自动识别—智能分析—流程编排—人工复核—历史追踪”的诊断闭环。 需要说明的是，本项目坚持“原型可演示、路线可扩展、表述与实现一致”的原则。当前阶段已完成可本地运行的Web原型系统：默认采用OpenCV规则初筛完成裂缝、剥落、渗水/色差等多类型候选识别，并实现OpenClaw兼容式多Agent工作流、风险分级、人工复核、SQLite历史记录与PDF报告导出；同时预留YOLO等深度模型可插拔接口，后续接入训练权重后无需重构主流程。换言之，本项目不是空谈“全自动深度学习黑箱”，而是先把巡检业务闭环做实，再按阶段提升识别深度。 国内现状方面，桥梁裂缝识别、隧道衬砌检测、无人机图像采集等研究较多，但真正把图像采集、AI识别、风险判断、复核处理和历史数据管理贯通起来的学生创新项目仍不多。国外在检测标准化与资产管理体系方面起步较早，但系统复杂、部署成本高。对本校学生创新项目而言，构建轻量化、可演示、可迭代的智能诊断原型，更具现实训练价值。 本项目“智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统”以桥梁、道路、隧道和混凝土构件等表观病害检测需求为切入点，构建“视觉初筛 + Agent工作流 + 风险复核 + 数据归档”的原型平台。该思路兼顾技术前沿性、工程实用性和学生团队可实施性，能够回应评审对创新性、可行性、预期价值和团队执行能力的关注。 2. 项目研究意义 第一，有助于提高巡检信息处理效率。系统可对巡检图片自动完成质量检查、病害候选识别、量化统计和风险初判，使人员把精力集中在高风险区域复核与决策上。 第二，有助于提升结果表达规范性。病害类型、数量、面积占比、长度估计、风险等级、复核状态以结构化方式输出，便于复查与对比。 第三，有助于推动土木工程与AI Agent技术融合。OpenClaw的价值不只在于模型本身，更在于把识别、量化、评估、复核、归档组织为可管理的工作流，体现新工科交叉融合。 第四，有助于形成可追踪的病害数据资产。历史库记录检测时间、识别结果、风险等级、工作流日志与复核意见，为后续趋势分析预留基础。 第五，有助于提升学生创新实践能力。项目覆盖需求分析、系统开发、算法验证、测试演示、文档表达与答辩展示等完整训练环节。 3. 与评审要求的契合度 围绕评审中“创新性与前沿性30%、可行性与实践性25%、预期成果与价值25%、团队构成与执行能力20%”的要求，本项目具有较强针对性。创新性方面，将OpenClaw兼容式多Agent工作流引入基础设施病害识别，把单点识别升级为可追踪诊断流程，并设计OpenCV/YOLO可插拔后端，体现技术融合与工程化思维。可行性方面，当前原型已可本地运行并通过自动化测试与样例批跑验证，技术路线可拆解、任务边界清晰。预期价值方面，成果可服务桥梁、道路、校园建筑、乡村桥涵和社区公共设施等巡检场景，兼具工程价值、管理价值和社会服务价值。团队执行方面，成员可在系统、算法、测试、文档与展示等环节形成协作，支撑项目持续推进。

三、项目实施方案

1.具体研究或改革内容、目标和拟解决的关键问题（500字以上） 本项目以“智爪识损——基于OpenClaw的基础设施病害AI全自动识别与诊断系统”为核心，面向桥梁、隧道、道路、混凝土构筑物、校园建筑、乡村道路桥涵和社区公共设施等典型场景，围绕“人工巡检效率低、结果主观性强、识别流程断裂、历史数据难沉淀、智能化水平不足”等问题，开展视觉初筛、智能体编排、风险评估、结果可视化与巡检流程数字化研究。项目强调“识别能力可升级、业务流程先闭环”，不把目标局限在训练某一个模型，而是把视觉能力纳入OpenClaw兼容工作流，构建从图像输入到结果追踪的完整链路。 第一，开展病害图像处理与质量评估研究。针对模糊、阴影、反光、污渍、纹理干扰等问题，研究亮度、对比度、清晰度等质量指标，判断图像是否满足识别条件，并给出补拍/复核提示。 第二，开展多类型病害候选识别研究。当前原型以OpenCV规则与形态学方法实现裂缝、剥落、渗水/色差三类候选区域识别与分色标注，形成可演示的初筛能力；同时预留YOLO等深度模型接口，后续在样本积累后可切换或融合深度检测结果。 第三，开展病害量化分析与风险等级研究。系统输出候选数量、类型统计、面积占比、长度估计与平均置信度，并结合规则输出低/中/高风险等级，对中高风险或图质不足结果自动进入人工复核。 第四，开展OpenClaw兼容式智能体编排研究。系统设置图像质检Agent、病害识别Agent、量化分析Agent、风险评估Agent、复核路由Agent和报告归档Agent，由本地OpenClaw兼容适配器组织任务流转；后续可平滑扩展到真实OpenClaw/Lobster网关部署。 第五，开展结果可视化、历史管理与报告生成研究。前端支持上传、标注对比、metrics卡片、工作流时间线、复核与PDF导出；后端以SQLite保存检测记录，实现“识别—分析—复核—归档—追踪”闭环。 本项目总体目标：形成一套可运行、可演示、可扩展的基础设施病害智能诊断原型。具体目标包括：完成多类型初筛与可插拔检测后端；完成OpenClaw兼容工作流；实现风险分级、人工复核与历史查询；形成样例库、演示脚本与报告模板；在实验室和模拟巡检场景中稳定演示。 拟解决的关键问题：一是复杂图像下初筛不稳定；二是识别结果与巡检业务脱节；三是结果缺少统一量化与可追踪记录；四是多步骤缺少统一调度；五是自动诊断需兼顾效率与人工复核。通过本项目，预期显著缩短图像初筛与结果整理时间，提高标准一致性，增强巡检数字化与规范化水平。

实施方法、实施步骤（500字以上） 本项目坚持以实际需求为导向、以可演示原型为抓手、以阶段迭代为路径，围绕“视觉初筛能力建设”和“OpenClaw兼容工作流建设”两条主线推进。实施注重研究与工程并行：既验证识别与量化方法，也保证系统能够真正跑通、可展示、可测试。 需求分析阶段，梳理桥梁、道路、隧道、校园建筑等场景的人工巡检痛点，明确图像上传、质检、识别、量化、风险、复核、归档与报告等核心模块，保证项目边界清晰、成果可展示。 数据与样例建设阶段，整理合成样例与真实风格展示图，形成固定演示包（正常表面、裂缝、剥落、渗水、混合病害等），支撑答辩演示与回归测试；后续再扩展实地拍摄与公开数据集。 识别能力建设阶段，当前以OpenCV完成三类病害候选识别、轮廓面积占比与风险规则；同步设计detector可插拔架构，支持通过环境变量切换YOLO权重。这样既保证现阶段可落地，也为深度模型升级预留接口。 工作流与系统开发阶段，后端采用FastAPI + SQLite + PDF报告，前端采用React控制台界面；本地OpenClaw兼容适配器串联6个Agent步骤并输出可讲解摘要。功能覆盖上传限制、历史记录、复核状态、标注图与报告下载。 测试验证阶段，建立自动化测试与样例批跑脚本，对健康检查、检测接口、风险路由、报告导出等进行回归；形成“低风险正常图—单类病害—混合病害—复核—PDF”的答辩演示剧本。 项目推进分为六个阶段：①准备与需求分析；②样例与数据建设；③OpenCV初筛与量化规则；④OpenClaw兼容工作流与前后端集成；⑤可插拔YOLO接口与演示打磨；⑥测试验证、材料完善与成果展示。团队按系统、算法、测试、文档展示分工协作，定期例会推进任务清单，确保过程可追踪、结果可演示。

项目预期研究成果和实践效果（项目的特色与创新之处等）（500字以上） 项目完成后，将在系统实现、技术路线、实践应用和学生训练方面形成较完整成果。目标不是仅提交一份概念说明，而是交付可运行原型与可复核材料。 在系统成果方面，已形成/持续完善“智爪识损”Web原型：支持巡检图上传、图像质检、三类病害候选识别、分色标注、量化统计、风险分级、6-Agent工作流展示、人工复核、历史查询与PDF报告导出。与单纯识别脚本相比，系统更强调流程闭环与使用体验。 在技术成果方面，形成“OpenCV规则初筛 + OpenClaw兼容Agent编排 + 可插拔深度模型接口”的技术方案。该方案如实反映当前实现深度，同时保留向YOLO/分割模型升级的空间，避免“材料写深度模型、系统只有演示页”的文实背离。 在实践效果方面，可将巡检处理优化为“AI自动初筛、系统结构化输出、人员重点复核”的模式，减少重复性判读与手工整理，提高结果表达一致性。校园建筑、乡村桥涵、社区公共设施等资源有限场景尤其适合轻量化原型落地验证。 本项目的特色与创新主要体现在：第一，场景导向，围绕真实巡检链路设计功能；第二，技术融合，把视觉初筛与Agent工作流结合；第三，流程自动化，形成可追踪的多步骤诊断；第四，结果闭环，支持复核意见与历史归档；第五，架构可扩展，检测后端可切换而不推翻系统；第六，训练体系完整，覆盖开发、测试、演示与申报表达。 从评审价值看：创新性与前沿性方面，突出Agent工作流与可插拔识别架构；可行性与实践性方面，已有可运行系统、测试与样例批跑；预期成果与价值方面，可形成原型、样例库、报告模板与展示材料；团队构成与执行能力方面，任务可分工、阶段可考核。 推广前景上，可从混凝土裂缝初筛扩展到道路裂纹、外立面缺陷、校园安全巡查等。总体而言，本项目预期成果体现在“能演示、说得清、可迭代”的智能诊断路径，兼具研究价值、工程价值、管理价值与育人价值，为基础设施巡检由传统人工方式向数字化、规范化、智能化升级提供可落地支撑。需要再次强调：系统定位为智能辅助初筛与项目展示原型，输出结果须结合现场复核，不替代正式工程检测结论。